

**ACTA DE CONSTITUCIÓN – PROJECT CHARTER**

|  |  |
| --- | --- |
| Resultado de imagen para empresa de servicios png  *LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN* | PROYECTO: *Campus Virtual Univalle Tuluá* |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO: *Acta de Constitución de Campus Virtual* |
| FECHA DE CREACIÓN: *12-12-2016* |
| AUTOR: Carlos *Andrés Riascos P.*  *Héctor Fabio Ocampo A.*  *Luis Fernando Quintero C.* |
| REVISIÓN: 17-12-2016 |

|  |
| --- |
| ***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:***  El siguiente proyecto consiste en realizar el desarrollo e implementación de un campus virtual para la universidad del valle sede Tuluá, teniendo en cuenta todos los requerimientos y usuarios que tienen acceso y hacen uso del mismo, tales como administrador, profesor y alumno. En el marco del desarrollo del proyecto se espera terminar en el tiempo establecido por ambas partes, con una buena distribución y desglose de tareas, metodologías de desarrollo ágil, presupuesto acertado y justo y control en las actividades. |
| ***DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO***:  Se espera obtener una aplicación web, que permita la interacción entre los profesores con sus alumnos, así como también el manejo y control de cursos con sus respectivas notas. La aplicación también deberá permitir el registro de usuarios como también logearse en la aplicación. Dependiendo el tipo de usuario, la aplicación mostrará diferentes funcionalidades. La misma deberá estar alojada en la web para facilitar el acceso de los estudiantes y profesores. |
| ***OBJETIVOS*** :   * Desarrollo de la aplicación web. * Instalación de la aplicación web. * Uso de la aplicación por parte de los usuarios sin ningún contratiempo. * Entrega del proyecto con el tiempo y presupuesto establecido. |
| ***CRITERIOS DE ÉXITO*** :   * Entrega oportuna de la aplicación. * Gran acogida de la aplicación por parte de docentes y alumnos. |
| ***REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO*** :   * Como requisito para la aprobación se tiene la entrega de información por parte de la universidad del valle sede Tuluá para llevar a cabo el proceso de desarrollo de la aplicación. |
| ***FINALIDAD DEL PROYECTO***  La realización del proyecto beneficia a la Universidad del valle sede Tuluá a llevar una relación más estrecha entre docentes y alumnos por fuera del aula de clases, donde se podrá compartir documentos o información relevante en cuanto a los diferentes cursos que se imparten. Por otro lado, permitirá llevar un control local de la información de Universidad del valle sede Tuluá, que puedan servir de apoyo en la toma de decisiones. |
| ***ENTREGABLES PRINCIPALES***:   * Módulo de usuarios (administrador – docentes - alumnos). * Módulo de cursos. * Módulo de calificaciones. |
| ***PRINCIPALES INTERESADOS*** :   * Docentes Universidad de valle sede Tuluá. * Estudiantes Universidad de valle sede Tuluá. * Dirección y sector administrativo Universidad del valle sede Tuluá. * Director del proyecto. * Equipo de desarrollo. |
| ***RIESGOS INICIALES*** :   * Mal levantamiento de requerimientos. * Mal presupuesto de tiempo y dinero. |
| ***DURACIÓN E HITOS*** :   * Levantamiento de requerimientos, análisis y diseño preliminar. ( 2 semanas) * Desarrollo de la aplicación. (2 meses) * Instalación de la aplicación. (2 semanas) * Pruebas de ambiente y producción. (2 semanas) |
| ***PRESUPUESTO*** :   * Costos Directos …………………………………………………………………… 12’800.000 * Costos Indirectos ………………………………………………………………… 7’310.000 * Imprevistos (10%) ………………………………………………………………. 2’011.000   **Total ………………………………………………………………………………… 22’121.000** |
| ***SPONSOR*** :   * Dirección y sector administrativo Universidad del valle sede Tuluá. |
| ***DIRECTOR DEL PROYECTO*** :   * Héctor Fabio Ocampo (Gerente general) |